เอกสารรายงานการดำเนินงานตอบรับข้อกำหนดขอบเขตงาน

SCOPE OF WORK COMPLIANCE & DELIVERY REPORT

โครงการ: ระบบจัดจำหน่ายสินค้าผ่านตู้คีออสอัจฉริยะ (DITC Shop Kiosk e-Commerce System)

สรุปสถานะการส่งมอบงานตามขอบเขตงาน (TOR): ครบถ้วนสมบูรณ์ 100% ครอบคลุม 6 หมวดงานหลัก: การวิเคราะห์และออกแบบ • การพัฒนาระบบซื้อขาย • ระบบเชื่อมโยงดิจิทัล • ระบบบริหารจัดการข้อมูล • ระบบรายงานและสถิติ • การติดตั้งและทดสอบระบบ

หน่วยงานผู้จัดทำและพัฒนา

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (DITC)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT CMU)

วันที่ส่งมอบเอกสาร: สิงหาคม 2569

ตารางสรุปภาพรวมการตอบรับขอบเขตงาน (Executive Compliance Summary)

| ขอบเขตงานตามข้อกำหนด (Scope of Work) | ผลการดำเนินงานและการพัฒนา (Delivery Summary) | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| 1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ | ศึกษา Flow งานจริง ออกแบบสถาปัตยกรรม DB 12 ตาราง และ UI สำหรับ Touchscreen Kiosk | ครบถ้วน 100% |
| 2. การพัฒนาระบบซื้อขายสินค้าและบริการ | แคตตาล็อกสินค้า ค้นหา กรองหมวดหมู่ ภาพ Carousel สั่งซื้อ และชำระเงิน Dynamic QR Code | ครบถ้วน 100% |
| 3. ระบบเชื่อมโยงช่องทางดิจิทัล | สร้าง Dynamic PromptPay QR Code, QR ช่องทางติดต่อ และ Magic Link สู่ Mobile Web | ครบถ้วน 100% |
| 4. ระบบบริหารจัดการข้อมูล | ระบบหลังบ้านสำหรับ Admin/Staff แยกสิทธิ์ RBAC จัดการสินค้า สต็อก ค่าส่ง และโฆษณา | ครบถ้วน 100% |
| 5. ระบบรายงานและสถิติการใช้งาน | Dashboard แสดงยอดขาย สถิติการปลุกตู้ Kiosk และส่งออกรายงาน Excel/CSV/PDF | ครบถ้วน 100% |
| 6. การติดตั้งและทดสอบระบบ | ทดสอบผ่าน 45 Test Cases มีคู่มือ Deployment และพร้อมรัน Chrome Kiosk Mode | ครบถ้วน 100% |

# 1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis & Design)

## 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมความต้องการของหน่วยงาน

- การดำเนินงาน: ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ Workflow การสั่งซื้อสินค้าที่ระลึก สินค้าพร้อมส่ง (In Stock) และสินค้าสั่งจองล่วงหน้า (Pre-Order) ของหน่วยงาน และจัดทำเป็นเอกสารข้อกำหนดความต้องการ (Requirements Specification)

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: ได้โครงสร้างความต้องการระบบฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวทางการชำระเงินผ่าน Payment Gateway (PromptPay Dynamic QR Code) ที่ตรวจจับการโอนเงินอัตโนมัติผ่าน Webhook โดยลูกค้าไม่ต้องอัปโหลดสลิป, ระบบ E-Receipt ทางอีเมล และระบบแยกจัดส่ง (Split Shipping)

## 1.2 ออกแบบโครงสร้างระบบ กระบวนการทำงาน และฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งาน

- การดำเนินงาน: ออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ RESTful Client-Server Architecture ใช้ Node.js / Express ร่วมกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL 16 ที่มีความเสถียรและรองรับ Transaction สูง

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: โครงสร้างฐานข้อมูล 12 ตารางหลัก พร้อมการทำดัชนี (Indexes) อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ users, categories, products, product_images, customer_profiles, customer_addresses, orders, order_items, order_shipments, screensavers, kiosk_stats และ system_settings

## 1.3 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) ให้มีความสวยงาม ใช้งานง่าย และเหมาะสมกับจอ Kiosk

- การดำเนินงาน: ออกแบบ UI ตามหลัก Touchscreen-First Interaction ด้วย React 19 และ TailwindCSS 4 โดยมีปุ่มขนาดใหญ่ แตะสัมผัสง่าย (Touch Target Size > 48px), จัดวางองค์ประกอบอย่างลงตัว คุมโทนสีเอกลักษณ์ของ DITC CAMT CMU

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: หน้าจอ Kiosk Storefront ที่สวยงาม ทันสมัย รองรับระบบพักหน้าจอ (Screensaver) สลับภาพและวิดีโอแบบไร้เสียง (Muted) พร้อมนาฬิกาภาษาไทยแบบเรียลไทม์ และระบบแตะปลุกตู้ (Wake Up) ทันที

## 1.4 จัดทำแบบร่างหน้าจอการใช้งานและนำเสนอให้หน่วยงานพิจารณาก่อนดำเนินการ

- การดำเนินงาน: จัดทำ Wireframe, UI Mockup หน้าแรก, หน้า Cart Drawer, หน้าจอชำระเงิน QR Code, หน้าระบบกรอกที่อยู่บนมือถือ (Mobile Delivery) และหน้าแอดมินหลังบ้าน

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: ชุดแบบร่างหน้าจอและแผนภาพกระบวนการทำงาน (Process Flow Diagram) ที่ผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากหน่วยงานก่อนเริ่มการเขียนโปรแกรม

# 2. การพัฒนาระบบซื้อขายสินค้าและบริการ (E-Commerce Storefront)

## 2.1 พัฒนาระบบแสดงข้อมูลสินค้า บริการ ผลงาน หรือข้อมูลอื่นตามที่หน่วยงานกำหนด

- การดำเนินงาน: พัฒนาระบบแคตตาล็อกสินค้าหน้าร้านที่สามารถแสดงสินค้าที่ระลึก เสื้อผ้า ของใช้ และผลงานต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่างเป็นหมวดหมู่และสวยงาม

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: หน้าจอแสดงรายการสินค้า (Product Catalog) ที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ แสดงรูปภาพ ราคา สต็อกคงเหลือ และป้ายสถานะอย่างชัดเจน

## 2.2 ระบบต้องสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ รายละเอียด รูปภาพ ราคา ข้อมูลการติดต่อ

- การดำเนินงาน: พัฒนาหน้าต่างรายละเอียดสินค้า (Product Detail Modal) ที่แสดงชื่อ รายละเอียด คำอธิบาย จุดรับสินค้าหน้าร้าน รูปภาพสินค้าแบบ Carousel สไลด์ได้สูงสุด 5 ภาพ ป้ายโปรโมชั่น ป้ายสัญลักษณ์ Pre-Order และวันที่คาดว่าจะส่งมอบ

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: หน้าต่าง Product Detail แบบป๊อปอัปที่แสดงข้อมูลสินค้าอย่างครบถ้วน พร้อมระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนจำกัดสิทธิ์การสั่งซื้อต่อคน (Purchase Limit)

## 2.3 ระบบต้องรองรับการจัดหมวดหมู่สินค้าและบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา

- การดำเนินงาน: พัฒนาระบบแถบเลือกหมวดหมู่ (Category Sidebar) ด้านข้างของหน้าจอ ให้ผู้ใช้งานแตะสลับดูสินค้าแต่ละกลุ่มได้ทันที เช่น เสื้อผ้า, ของที่ระลึก, อุปกรณ์

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: ระบบคัดกรองสินค้าตามหมวดหมู่แบบ Interactive ตอบสนองทันทีโดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บใหม่

## 2.4 ระบบต้องสามารถค้นหาข้อมูลจากชื่อสินค้า หมวดหมู่ หรือคำค้นที่กำหนดได้

- การดำเนินงาน: พัฒนาช่อง Search Bar ค้นหาแบบ Real-time ตามชื่อสินค้า พร้อมปุ่มคำค้นหายอดนิยม (Popular Search Tags) ที่แอดมินสามารถกำหนดได้จากหลังบ้าน

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: ระบบค้นหาสินค้าอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ใช้งานหน้าตู้ Kiosk ค้นหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความยาว

## 2.5 ระบบต้องรองรับการแสดงผลบนจอ Kiosk ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

- การดำเนินงาน: ทดสอบและปรับแต่งการแสดงผลบนหน้าจอสัมผัสขนาด Full HD (1920x1080) ทั้งแนวตั้งและแนวนอน รองรับการล็อกหน้าจอเบราว์เซอร์ในโหมด Kiosk

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: หน้าจอ Kiosk Application ที่ทำงานแบบไร้รอยต่อ ป้องกันการซูมผิดสัดส่วน (Disable Pinch) และป้องกันการกดคลิกขวาหรือเปิดเมนูภายนอก

# 3. ระบบเชื่อมโยงช่องทางดิจิทัล (Digital Integration)

## 3.1 ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มภายนอกตามที่หน่วยงานกำหนด

- การดำเนินงาน: พัฒนาระบบ Mobile Delivery Web Portal ที่ลูกค้าสามารถเปิดใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อกรอกที่อยู่จัดส่งพัสดุและติดตามสถานะสินค้าได้โดยตรง

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: หน้าเว็บ Mobile Delivery ที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อในระบบผ่าน URL Token ที่ส่งไปในอีเมลใบเสร็จอย่างปลอดภัย

## 3.2 ระบบต้องสามารถสร้างและแสดง QR Code สำหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลหรือสั่งซื้อได้

- การดำเนินงาน: พัฒนาระบบสร้าง Dynamic PromptPay QR Code ที่ฝังยอดเงินและ Order ID ตามบิลสั่งซื้อจริง เพื่อให้ลูกค้าสแกนจ่ายเงินผ่าน Mobile Banking ได้ทันที

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: ระบบสร้าง QR Code อัตโนมัติร่วมกับ Omise Payment Gateway และระบบแสดง QR Code สำหรับติดต่อสอบถามร้านค้าบนหน้าจอ Support Modal

## 3.3 ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางการติดต่อหรือสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานได้

- การดำเนินงาน: พัฒนาหน้าต่าง 'ติดต่อสอบถาม / ฝ่ายสนับสนุน' (Support Modal) บนหน้าตู้ Kiosk

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: แสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล แผนที่ตั้ง และลิงก์/QR Code ไปยัง Official Line และ Social Media ของ CAMT / DITC อย่างครบถ้วน

# 4. ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Admin & Staff Backoffice)

## 4.1 พัฒนาระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

- การดำเนินงาน: พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันหลังบ้าน (Backoffice) ผ่าน URL `/login` สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: ระบบหลังบ้านที่ครอบคลุมการจัดการคิวคำสั่งซื้อ (Order Queue), การจัดการสินค้า, การจัดการสื่อโฆษณา, การตั้งค่าระบบ และการออกรายงาน

## 4.2 ผู้ดูแลระบบต้องสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และปรับปรุงข้อมูลสินค้าและบริการได้

- การดำเนินงาน: พัฒนาระบบ CRUD สินค้า ที่สามารถกำหนดชื่อ รายละเอียด ราคา สต็อก สถานะโปรโมชั่น อัปโหลดรูปภาพหลายรูป และตั้งค่าสินค้า Pre-Order พร้อมเลือกวันที่ส่งมอบผ่านปฏิทิน (Date Picker)

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: ฟอร์มจัดการสินค้าที่สมบูรณ์ พร้อมระบบกำหนด 'จำนวนสั่งซื้อสูงสุดต่อคน' (Purchase Limit) เพื่อป้องกันการกว้านซื้อสินค้า

## 4.3 ผู้ดูแลระบบต้องสามารถจัดการหมวดหมู่ข้อมูลได้

- การดำเนินงาน: พัฒนาระบบเพิ่ม แก้ไข และลบหมวดหมู่สินค้าในระบบหลังบ้าน

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: ระบบ Category Management ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลสินค้า โดยเมื่อแก้ไขจะสะท้อนไปยังตู้ Kiosk ทันที

## 4.4 ระบบต้องรองรับการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

- การดำเนินงาน: พัฒนาระบบความปลอดภัยแบบ Role-Based Access Control (RBAC) ร่วมกับ JWT Authentication

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: การแบ่งสิทธิ์ผู้ใช้งานเป็น 2 ระดับอย่างเข้มงวด: Staff (จัดการเฉพาะคิวคำสั่งซื้อและจ่ายของ) และ Admin (เข้าถึงได้ทุกฟังก์ชันและการตั้งค่าระบบ)

# 5. ระบบรายงานและสถิติการใช้งาน (Reports & Analytics)

## 5.1 ระบบต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานได้

- การดำเนินงาน: ออกแบบตารางฐานข้อมูล orders, order_items, kiosk_stats และ customer_profiles เพื่อบันทึกประวัติการสั่งซื้อ วันที่-เวลา ยอดเงิน และพฤติกรรมการใช้งานอย่างละเอียด

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: ฐานข้อมูลประวัติการทำรายการที่สมบูรณ์ สามารถตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail) ได้ทุกธุรกรรม

## 5.2 ระบบต้องสามารถแสดงจำนวนผู้เข้าใช้งาน จำนวนการเข้าชมข้อมูล และข้อมูลสถิติพื้นฐานอื่น ๆ

- การดำเนินงาน: พัฒนาหน้า Dashboard ในระบบหลังบ้าน แสดงยอดขายรวม ยอดขายรายวัน จำนวนออเดอร์ สถิติการปลุกตู้ Kiosk (Wakeups) และสินค้าขายดี 5 อันดับแรก (Top 5 Best Sellers)

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: หน้าแดชบอร์ดสรุปสถิติแบบ Interactive ที่แสดงผลตัวเลขและสัดส่วนยอดขายได้อย่างชัดเจน

## 5.3 ระบบต้องสามารถออกรายงานสรุปข้อมูลการใช้งานในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้

- การดำเนินงาน: พัฒนาระบบ Report Management ที่รองรับการกรองข้อมูลตามช่วงวันที่และส่งออกไฟล์ได้ 3 รูปแบบ

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: ฟังก์ชันส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Microsoft Excel (.xlsx), ไฟล์ CSV (.csv) รองรับภาษาไทย 100%, และหน้าต่างพิมพ์รายงานสรุปยอดขาย (Print / PDF)

# 6. การติดตั้งและทดสอบระบบ (Deployment & Quality Assurance)

## 6.1 ติดตั้งระบบบนอุปกรณ์ Kiosk หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานกำหนด

- การดำเนินงาน: จัดทำคู่มือการติดตั้งระบบ (DEPLOYMENT_DOCUMENT.md) พร้อมคำสั่ง Docker Compose สำหรับรันฐานข้อมูล และการตั้งค่า Chrome Kiosk Mode บน Windows

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: ระบบได้รับการติดตั้ง ทดสอบการเชื่อมต่อ API, Database, และพร้อมรันบนตู้ Kiosk จริงของหน่วยงาน

## 6.2 ทดสอบการทำงานของระบบทุกส่วนก่อนส่งมอบงาน

- การดำเนินงาน: ดำเนินการทดสอบระบบอย่างครอบคลุมทั้ง Functional Testing, Integration Testing, Security Testing, และ Performance Testing ครบ 45 Test Cases

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: จัดทำเอกสารรายงานผลการทดสอบระบบ (TEST_REPORT.md) โดยมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ 100% (Passed)

## 6.3 ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการทดสอบจนกว่าระบบจะสมบูรณ์

- การดำเนินงาน: ดำเนินการตรวจสอบข้อบกพร่อง (Defect Log) เช่น การคำนวณค่าส่งผสม Split Shipping, การปิดเสียงวิดีโอบน Screensaver และแก้ไขจนผ่านการทดสอบซ้ำ (Re-test) ครบถ้วน

- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ: ระบบมีความเสถียร สมบูรณ์ 100% พร้อมส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบ (USER_MANUAL.docx) ให้แก่หน่วยงาน

| ลงนามผู้จัดทำและส่งมอบงาน (...................................................................) หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ DITC Shop Kiosk วันที่ ...... / ...... / 2569 | ลงนามผู้ตรวจรับมอบงาน (หน่วยงาน) (...................................................................) ผู้แทนหน่วยงาน / ประธานกรรมการตรวจรับ วันที่ ...... / ...... / 2569 |
| --- | --- |